SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Tim: BuildUp

Anamarija Barun (38224/09-R)

Tihana Bušetinčan (38143/09-R)

Tihana Horvat (38098/09-R)

Boris Nikolić (38304/09-R)

Marko Vukušić (38301/09-R)

BuildUp – aplikacija za teretanu

projekt iz kolegija programsko inženjerstvo

Nositelj kolegija:

Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja

Varaždin, svibanj 2013.

Sadržaj

Uvod	3

1.	Projektni plan	4

2.	Terminski plan projekta	7

3.	Proračun i budžet projekta	9

4.	Dijagram klasa	10

5.   Use case dijagram (dijagram slučajeva korištenja)	11

6. Sequence dijagram (Dijagram slijeda)	13

6.1. Logiranje u sustav	13

6.2. Evidentiranje članova	14

6.3. Evidentiranje dolaska (prijava na recepciju)	15

6.4. Evidentiranje programa vježbanja	16

6.5. Evidentiranje radnih stanica	18

6.6. Odjava	20

7. Dijagrami Aktivnosti	21

7.1. Logiranje u sustav	21

7.2. Evidentiranje članova	22

7.3. Evidentiranje dolaska(prijava na recepciju)	23

7.4. Evidentiranje programa vježbanja	24

7.5. Evidentiranje radnih stanica	25

7.5. Odjava	26

8. ERA model	27

# Uvod

BuildUp aplikacija za teretanu je orijentirana prvenstveno na člana, odnosno na praćenje njegova rada u teretani na temelju programa vježbanja koji mu je dodijeljen kako bi na kraju dobili izvješće s podacima o napretku za svakog pojedinog člana. Time istovremeno članovi dobivaju dodatnu motivaciju budući da je svaki njihov uspon i pad zabilježen te će najvjerojatnije svaki član težiti tome da radi na vlastitom napretku, a mi ćemo mu ovom aplikacijom omogućiti olakšano praćenje programa vježbanja, kao i uvid u njegova vlastita postignuća u teretani. Izvještaj za svakog člana kreirao bi se na mjesečnoj bazi te bi sadržavao osnovne podatke o članu koji su promjenjivi (težina, visina i ostale mjere) te isto tako potrošnju kalorija. Također pokazivao bi napredak ili nazadovanje u odnosu na prethodno razdoblje, što smatramo da bi trebalo biti motivirajuće za samog člana. Ovakav jedan izvještaj slao bi se svakom članu u obliku elektronske pošte. Isto tako korisnik bi primao notifikacije o dolascim, koji označavaju da su dolasci, uključeni u vrstu članarine za koju se član odlučio, skoro iskorišteni te se člana moli da obnovi članarinu kako bi mu se dodijelili novi dolasci. Time član ne mora razmišljati i pamtiti koliko puta je iskoristio dolaske te koliko mu ih je preostalo. Nadamo se da će naša aplikacija mnogim članovima teretane olakšati praćenje kako svojih dolazaka tako i vlastitog napretka nakon uloženog truda.

# Projektni plan

| Član | Uloge | Opis rada |
| --- | --- | --- |
| Anamarija Barun | Voditelj tima | Dijagram slučajeva korištenja Dijagram slijeda |
| Tihana Bušetinčan | Član tima | Dijagram slučajeva korištenja Dijagram slijeda |
| Tihana Horvat | Član tima | Forme dijagram klasa |
| Marko Vukušić | Član tima | Dijagram aktivnosti |
| Boris Nikolić | Član tima | Projektni plan |

Na početku izrade projekta svaki član tima dobije je svoje zadatke i poslove , tj. aktivnosti koje treba obaviti.Te aktivnosti prikazane su sljedećim tablicama s vremenom predviđenim za obavljanje svake pojedine aktivnosti.

# Terminski plan projekta

Pošto je vrijeme jedna od glavnih aspekata izrade projekata prikazan je termiski plan našeg projekta.

Projekt je prikazan u dvije faze, Planiranje i izrada projekta. Izrada porojekta podijeljena je na još dvija faze: Modeliranje i Izrada plikacije. Uz terminski plan projketa prikazan je i gantorgram.

# Proračun i budžet projekta

U tablici je prikazan proračun troškova po aktivnostima iz koje se vide da ukupno troškovi projekta iznose 52.645,00 kn

# Dijagram klasa

Dijagram klasa je strukturni dijafram i  prikazuje klase, atribute, operacije te statičke veze klasa (asocijacije, generalizacije, agregacije i sl.) Forma frmLogin je početna i od nje sve polazi. Ona radi login korisnika u sustav i povezana je sa formom frmMain. Forma frmMain podređena je formi frmLogin. Iz forme frmMain može se pristupiti ostalim formama: frmEvidencija, frmClanarine, frmEvidencija. Forma frmMain radi odjavu korisnika iz sustava.

# 5.   Use case dijagram (dijagram slučajeva korištenja)

Dijagram slučajeva korištenja opisuje funkcionalnosti koje nudi naša aplikacija za teretanu.

Zaposlenik je u interakciji sa sustavom preko logiranja u sustav, koji mu omogućuje daljnji rad u aplikaciji te korištenje ostalih funkcionalnosti koje ona podržava. Ukoliko zaposlenik nije ulogiran u sustav tada nije u mogućnosti obavljati niti jednu funkcionalnost. Navedene funkcionalnosti su:

Evidentiranje programa vježbanja – ovdje zaposlenik bira između nekoliko opcija. Može dodati novu spravu u program vježbanja, može izmjeniti vrijeme na pojedinoj spravi te može obrisati spravu iz programa vježbanja.

Evidentiranje članarina – u ovom slučaju zaposlenik ima mogućnost unosa, čitanja, promjena i brisanja vrsta članarina. Vrste članarina su podaci o paketima koje teretana nudi svojim članovima. Primjerice, vrsta članarina može biti mjesečna članarina s uključenih 8 dolazaka u teretanu taj mjesec. S druge strane moguće je odlučiti se za godišnju vrstu članarine, koja ne uključuje određeni broj dolazaka i sl. Član se odlučuje za jednu od ponuđenih vrsta članarina te nastavlja pohađanje teretane u skladu s tom članarinom.

Evidentiranje radnih stanica – ovdje zaposlenik može dodavati nove radne stanice u aplikaciju (sprave), može napraviti izmjenu već postojeće strave ili može obrisati neku od sprava iz aplikacije.

Evidentiranje članova – tu zaposlenik može uređivati podatke o članovima, unositi nove članove u bazu te ih obrisati ako je to potrebno.

Odjava – u ovom slučaju član je u interakciji direktno sa sustavom i to na način da prilikom izlaska iz teretane preda popunjenu formu vlastitog programa vježbanja koji je taj dan izvršio.

Kreiranje izvješća o napretku člana – se automatski izvrši svakog mjeseca, te se članu na njegovu e mail adresu pošalje izvještaj.

# 6. Sequence dijagram (Dijagram slijeda)

## 6.1. Logiranje u sustav

Ovaj slučaj korištenja je obavezan za sve zaposlenike.

Zaposlenik šalje zahtjev za logiranje u sustav te se inicijalizira objekt. Sve dok korisnik nije prijavljen prikazuje mu se formu za login u koju on unosi svoje korisničke podatke koji se zatim proslijeđuju modulu. Modul provjerava korisničke podatke te vraća rezultate provjere. Ako su podaci ispravni prikazati će se glavna forma, ukoliko su neispravni ispisat će se poruka o grešci.

## 6.2. Evidentiranje članova

Ovaj slučaj korištenja opisuje kako zaposlenik unosi nove ili ažurira postojeće članove.

Zaposlenik može evidentirati novog ili postojećeg člana. Ukoliko se evidentira novi član tada zaposlenik šalje zahtjev za kreiranje novog člana, inicijalizira se objekt te se prikazuje forma za kreiranje novog člana.

Zaposlenik unosi podatke u formu koji se proslijeđuju modulu. Ako zaposlenik želi evidentirati postojećeg člana, šalje zahtjev za ažuriranje podataka o članu koji se zatim proslijeđuje modulu. Modul proslijeđuje popunjenju formu koju sustav prikazuje zaposleniku. Zaposlenik popunjava podatke koji je na kraju proslijeđuju modulu.

## 6.3. Evidentiranje dolaska (prijava na recepciju)

## 6.4. Evidentiranje programa vježbanja

Zaposlenik nakon što je logiran u sustav može za svakog člana, ukoliko on to želi kreirati program vježbanja.

Zaposlenik evidentira program vježbanja. Može to raditi tako da za svakog člana koji želi imati određeni program vježbanja dodaje spravu u program vježbanja i vrijeme koje će član provesti na toj spravi. Ako sprava nije unesena u aplikaciju onda zaposlenik mora prvo unijeti spravu.

## 6.5. Evidentiranje radnih stanica

## 6.6. Odjava

Slučaj odjave člana iz teretane se sastoji od slanja zahtjeva za pohranjivanje vlastitog programa vježbanja sustavu od strane člana koji je završio s vježbanjem taj dan. Zaposlenik dobija podatke od člana sa odrađenim treningom te unosi te podatke i odjavljuje člana.

# 7. Dijagrami Aktivnosti

## 7.1. Logiranje u sustav

Pokrećemo aplikaciju, nakon toga se inicijalizira forma za login te nam se ona prikazuje. Zatim unosimo podatke (korisničko ime i lozinku). Kada je forma za login popunjena podaci se dohvaćaju iz baze te provjeravaju. Ako su podaci dobri korisnik je autentificiran te mu se dodjeljuju prava, prikazuje se glavna forma, prilagođava se sučelje aplikacije. Ako podaci nisu ispravni ispisuje se poruka o pogrešci i proces se mora ponoviti.

## 7.2. Evidentiranje članova

Prvo se šalje zahtjev za otvaranje forme evidencija, incijalizira se forma evidencija i prikazuje. Kod kreiranja gleda se da li je član već u bazi. Ako je šalje se zahtjev za ažuriranjem podataka, dohvaćaju se podaci o članu, prikazuje se forma postojećeg člana gdje mi popunjavamo podatke i nakon toga se evidencija pohrani te nam se ispiše poruka o statusu. Ako član nije u bazi zahtjeva se forma za kreiranje novog člana, u formu unosimo podatke o novom članu i kada je ona popunjena ti podaci se pohranjuju, te je također moguće i brisanje člana iz baze.

## 7.3. Evidentiranje dolaska(prijava na recepciju)

Prvo zahtjevamo formu za evidentiranjem dolaska, ona se inicijalizira i prikazuje nakon što je inicijalizirana. Nakon toga dodajemo članu dolazak za taj dan i to se pohranjuje u podatke o dolascima, nakon toga forma se dealocira.

## 7.4. Evidentiranje programa vježbanja

Zaposlenik šalje zahtjev za otvaranjem programa vježbanja, gdje bira jednu od tri opcije. Može dodati novu spravu u program vježbanja tako da iz baze dohvati podatke o postojećim spravama te ju doda u program. Može izmjeniti vrijeme na spravi tako da odabere spravu koju želi te unese novo vrijeme koje se pohranjuje. Te može Obrisati spravu iz programa vježbanja.

## 7.5. Evidentiranje radnih stanica

Kod evidentiranja radnih stanica, zaposlenik šalje zahtjeb za evidentiranjem sprave(stanice) te bira između dodavanje nove sprave u bazu. Izmjenu postojeće sprave koja se već nalazi u bazi ili brisanje sprave iz baze.

## 7.5. Odjava

Kod odjave člana zaposlenik šalje zahtjev za pohranjivanjem dolaska, gdje mu se prikazuje forma za evidenciju dolaska. Također unosi i vrijeme na spravi od korisnika te se ti podaci pohranjuju i ispisuje se poruka o uspješnom unosu podataka.

# 8. ERA model

ERA model je model podataka naše aplikacije te nam služi za upravljanje bazom podataka. Sastoji se od entiteta, atributa i veza koje ih povezuju. U našem primjeru imamo 6 entiteta (član, VrijemeNaSpravi, Sprava, Izvješće, Članarina, Zaposlenik) te njihove pripadajuće atribute i međusobne veze.